П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

11 сентября 2023 г.

№ 688

город Лермонтов

Ставропольского края

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Лермонтова Ставропольского края

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Лермонтова Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Лермонтова от               21 декабря 2021 г. № 814, заключением комиссии по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова от                   04 сентября 2023 г. № 36, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Лермонтова Ставропольского края.

1.2. Порядок направления в комиссию по вопросам землепользования                 и застройки администрации города Лермонтова предложений заинтересованных лиц.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Лермонтова Руденко Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия

главы города Лермонтова,

первый заместитель главы

администрации города Лермонтова                               	              Е.Н. Кобзева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Лермонтова

от 11 сентября 2023 г. № 688

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Лермонтова Ставропольского края

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Лермонтова Ставропольского края (далее – Проект) | не менее 5 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления | заинтересованное лицо |
| 2 | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Лермонтова | в течение 3-х дней после представления Проекта | комиссия по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова (далее – Комиссия) |
| 3 | Доработка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Лермонтова | срок определяется дополнительно в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 4 | Направление Проекта главе города Лермонтова для принятия решения о проведении публичных слушаний | в течение 3-х дней после завершения проверки Проекта | Комиссия |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | глава города Лермонтова |
| 6 | Проведение публичных слушаний по Проекту | не более чем 1 месяц со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний | Комиссия |
| 7 | Принятие решения об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления Проекта | глава города Лермонтова |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Лермонтова 				            Е.В. Руденко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Лермонтова

от 11 сентября 2023 г. № 688

ПОРЯДОК

направления в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова предложений заинтересованных лиц

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Лермонтова Ставропольского края направляются в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова (далее – Комиссия) по адресу: город Лермонтов, улица Решетника, дом № 1, кабинет 32, в срок до 25 сентября                 2023 года.

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте lermarx@yandex.ru либо по почте с пометкой «В Комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова» по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Решетника, дом 1, кабинет № 32.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.

6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Лермонтова 				              Е.В. Руденко