Пояснительная записка к отчету

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации города Лермонтова

за 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядительный документ администрации | Цели расходования бюджетных ассигнований | Сумма выделенных бюджетных ассигнований (руб.) | Израсходовано (руб.) | Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований (руб.) | Примечание |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова | Распоряжение администрации города Лермонтова от 22.01.2024 № 3-р | Реконструкция участка автодороги по проспекту Лермонтова (софинансирование) | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | Денежные средства не освоены, так как подрядчиком нарушен срок выполнения работ по контракту в связи с тем, что в настоящий момент произведены полевые работы по инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям, ведется камеральная обработка и составление технических отчетов |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 22.01.2024 № 4-р | Приобретение специализированной техники для нужд города Лермонтова (софинансирование) | 1 399 126,67 | 1 399 126,67 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 22.01.2024 № 5-р | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дачная города Лермонтова (софинансирование) | 225 026,72 | 225 026,72 | 0,00 |  |
| Финансовое управление администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 31.01.2024 № 9-р | Покупка нового сервера российского производства | 273 192,00 | 158 397,00 | 114 795,00 | Остаток возвращен в резервный фонд администрации города Лермонтова 14.06.2024 года |
| Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от № 20 –р лт 07.02.2024 | Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по определению границ территорий объекта культурного наследия «Первый жилой дом города Лермонтова» 1982 год, по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, ул.Решетника,2 на 2024 год, в сумме 160 000,00 рублей, на выполнение работ по разработке научно-проектной документации по определению зон охраны и разработке научно-проектной документации по определению границ территорий объекта культурного наследия регионального значения «Памятник М.Ю. Лермонтову», 1981 года, включая проведение государственной историко-культурной экспертизы данного проекта на 2024 год в сумме 590 000,00 рублей | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 07.02.2024 № 21-р | Проведение строительно-технического обследования здания, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Лермонтова, ул. Пятигорская 20а | 580 000,00 | 128 000,00 | 452 000,00 | Остаток возвращен в резервный фонд адми-нистрации города Лер-монтова 18.03.2024 года |
| Администрация города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 03.05.2024 № 100-р | Обустройство (восстановление) минерализованных полос (шириной не менее 10 метров) на территории города Лермонтова, которые непосредственно граничат с городскими лесами | 141 193,26 | 100 909,00 | 40 284,26 | Остаток возвращен в резервный фонд адми-нистрации города Лер-монтова 07.10.2024 года |
| Администрация города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 10.06.2024 № 128-р | Участие главы города Лермонтова в составе официальной делегации Ставропольского края в Омскую область | 60 032,00 | 60 032,00 | 0,00 |  |
| Админи-страция го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 15.08.2024 № 191-р | Исполнение наказания в виде административного штрафа, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
| Админи-страция го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 03.09.2024 № 208-р | Исполнение наказания в виде административного штрафа, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 09.10.2024 № 222-р | Приобретение и установка уличного светильника, опоры и закладного устройства | 210 305,00 | 210 305,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 14.10.2024 № 231-р | Проведение строительно-технического исследования на соответствие работ, выполненных ООО «ОСА» (обустройство детской игровой площадки) | 48 501,33 | 48 501,33 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 28.10.2024 № 246-р | Обеспечение уличного освещения | 309 981,88 | 309 981,88 | 0,00 |  |
| Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 01.11.2024 № 252-р | Производство работ по аварийному ремонту наружных сетей теплоснабжения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 7 «Звездочка» | 301 671,82 | 301 671,82 | 0,00 |  |
| Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 14.11.2024 № 264-р | Оплата транспортных услуг по перевозке (трансферу) детей к проведению Губернаторской елки (МКУ ЦОСО) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |  |
| Отдел обра-зования, фи-зической культуры и спорта ад-министрации города Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 27.11.2024 № 281-р | На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда сотрудников (компенсация отпуска при увольнении ) (МКУ ЦОСО) | 78 270,00 | 78 270,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 02.12.2024 № 285-р | Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 |  |
| Финансовое управление администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 03.12.2024 № 286-р | Покупка МУ «ЦБгЛ» мониторов | 188 600,00 | 188 600,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лер-монтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 09.12.2024 № 292-р | Покупка автомобилей Лада Гранта (3 штуки) | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства администрации города Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 10.12.2024 № 297-р | Закупка смарт-терминалов и подключения оборудования в автобусах для осуществления пассажирских перевозок | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 |  |
| Управление жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции го-рода Лермонтова | Распоряжение ад-министрации горо-да Лермонтова от 16.12.2024 № 303-р | Обеспечение уличного освещения | 370 145,26 | 370 145,26 | 0,00 |  |
| Итого | | | 8 766 645,94 | 8 046 566,68 | 720 079,26 |  |

Согласно решениям Совета города Лермонтова «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 19 декабря 2023 года № 52 «О бюджете города Лермонтова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» произведено увеличение средств резервного фонда администрации города Лермонтова на сумму 6 643 458,13 рублей, на сумму 401 460, 99 рублей.